Администрация Белозерского сельсовета

Белозерского  района

Курганской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 марта 2019 года № 17

с. Белозерское

О мерах по организованному пропуску

паводковых  вод  весной  2019 года

Руководствуясь Законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом  Белозерского  сельсовета Белозерского района Курганской области, в целях обеспечения организованного пропуска паводковых вод, Администрация Белозерского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Общее руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий возложить на Комиссию Администрации Белозерского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и организованному пропуску паводковых и талых вод на территории Белозерского сельсовета весной 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белозерского сельсовета                                                                                 П.Г. Сахаров

Приложение  к  постановлению

Администрации Белозерского сельсовета

от  14 марта 2019 года № 17

«О мерах по организованному пропуску

паводковых вод весной 2019 года»

ПЛАН

мероприятий по подготовке и организованному пропуску паводковых и талых вод

на территории Белозерского сельсовета весной 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Примечание (планируемые средства из м. бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС по вопросу «О мерах по проведению противопаводковых мероприятий весной 2019г.» | до 31.03.19 г. | Председатель КЧС | - |
| 2. | Провести обследование мостов, плотин, дамб, составить акты о техническом состоянии представить данные в КЧС сельсовета и в КЧС и ПБ р-на. | до 30.03.19 г. | Сахаров П.Г. Тезин Г.Д. Неупокоев П.В. (по согласованию.) | - |
| 3. | Организовать и провести работу по очистке кюветов, канав, труб по пропуску талых вод. | Апрель 2019 г. | Солодовников С.Г. | 6000 руб. |
| 4. | Обновить карту схему скопления талых вод и пропуска паводковых вод. | до 30.03.19 г. | Тезин Г.Д. | - |
| 5. | Уточнить и подготовить список жителей сельсовета, чьи дома подпадают под затопление, разработать схему оповещения и эвакуации населения из затопляемой зоны, определить пункты временного размещения эвакуируемого населения и проверить их готовность. | к 10.04 19 г. | Аристова Е.Н., Рыбина Н.И. | - |
| 6. | Организовать и провести работу по оповещению населения об угрозе затопления (подтопления) и предстоящей эвакуации | до 25.04.2019 г. | Соловьев В.С. |  |
| 7. | Организовать работы по вскрытию карьера, подготовке грунта для отсыпки дамб. | По мере необходимости | Сахаров П.Г. | - |
| 8. | Создать аварийный запас топлива на случай аварийного прорыва дамб; Продуктов для организации питания членов спасательных отрядов, эвакуируемого населения из зон затопления. | до 10.04.19 г. | Стенникова С.Н. | 10000 руб. |
| 9. | Организовать работу временного гидропоста на р. Тобол. | с 10.04.19 г. | Солодовников С.Г. |  |
| 10. | Организовать информирование населения через официальный сайт Администрации Белозерского сельсовета в сети «Интернет» о паводковой обстановке на территории Белозерского сельсовета. | Апрель – май 2019 г. | Рыбина Н.И. |  |